[image: image1.png]



ADVIES DIENST RUIMTE INZAKE DE TE NEMEN VERKEERSMAATREGELEN 

TER GELEGENHEID VAN DE TWEE KERMISSEN TE KINROOI: 
HET WEEKEND VAN 8 JUNI 2025  EN 
HET WEEKEND VAN 7 SEPTEMBER 2025 
HET DORPSPLEIN AF TE SLUITEN OP DE VOLGENDE DAGEN: 
VAN WOENSDAG 4 JUNI 2025 TEM DINSDAG 10 JUNI 2025
EN VAN WOENSDAG 3 SEPTEMBER 2025 TEM DINSDAG 9 SEPTEMBER 2025
Aanvrager: Gemeentebestuur Kinrooi, Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi
1. ACTIVITEIT

Kermissen Kinrooi-centrum
2.   UUR
Het weekend van 8 JUNI 2025: kermis

Te nemen verkeersmaatregelen: woensdag 4 juni 2025 tot en met dinsdag 10 juni 2025 - einde activiteit 

Het weekend van 7 SEPTEMBER 2025: kermis

Te nemen verkeersmaatregelen: woensdag 3 september 2025 tot en met dinsdag 9 september 2025 - einde activiteit 
3. VERKEERSMAATREGEL & TE PLAATSEN SIGNALISATIE

Vanaf woensdag 4 juni 2025 tot en met dinsdag 10 juni 2025 

EN vanaf woensdag 3 september 2025 tot en met dinsdag 9 september 2025:

Grote Kerkstraat thv woning nr 4A: het bord C1 richting Breeërsteenweg afplakken

Grote Kerkstraat thv het politiekantoor: hek met bord C3 uitgezonderd fietsers.

Borden parkeerverbod E3 met onderbord dienen geplaatst te worden op maandag 2 juni 2025: parkeerverbod van 4 juni 2025  -  08u00 tot en met 10 juni 2025 te 12u00: Dorpsplein
EN Borden parkeerverbod E3 met onderbord dienen geplaatst te worden op maandag 1 september 2025 : parkeerverbod van 3 september 2025 08u00 tot en met 9 september 2025 te 12u00: Dorpsplein
Plaatsen hek met bord C3 uitgezonderd fietsers thv KP Weertersteenweg/Dorpsplein

Plaatsen hek met bord C3 uitgezonderd fietsers thv KP Dorpslein-Neeroetersesteenweg

Plaatsen hek met bord C3 uitgezonderd fietsers thv KP Kattestraatje/Dorpsplein

· Bij het vallen van de duisternis dienen de hekken verlicht te zijn

· Een doorgang van minstens 4 meter moet onmiddellijk kunnen worden vrijgemaakt om, in geval van noodsituaties, de prioritaire voertuigen die bepaald zijn in artikel 37 van het Verkeersreglement, een vlotte doorgang te verlenen.

[image: image3.jpg]& Kinrooi

Opwindend. Rustig.




4. Leveren en plaatsen van de signalisatie
   De T.D. zal de nodige verkeerssignalisatie ter plekke plaatsen. 

De door de T.D. geleverde borden moeten door de inrichters geplaatst worden vlak voor de aanvang van de festiviteiten en moeten onmiddellijk erna worden verwijderd. 

Kinrooi, 24 02 2025
Dienst RUIMTE

[image: image2.png]



